- Programul Operaţional Regional 2014-2020

- CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE NR. POR/AP/2015/3/3.1/A - - AXA PRIORITARA 3, PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1 OPERAȚIUNEA A – CLĂDIRI REZIDENȚIALE

PREAMBUL

Acest document se aplică apelului de proiecte nr. POR/AP/2015/3/3.1 – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Prezentul document se adresează tuturor potenţialilor solicitanți pentru apelul de proiecte mai sus menționat, cu mențiunea că la acestea se adaugă, obligatoriu, și prevederile Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020.

Aspectele cuprinse în aceste documente ce derivă din Programul Operațional Regional și modul său de implementare, vor fi interpretate exclusiv de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP – AMPOR) cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.

IMPORTANT

Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare pentru apelul de proiecte POR/AP/2015/3/3.1 – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1, să vă asiguraţi că aţi parcurs toate informaţiile prezentate în acest document, precum şi toate prevederile Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, (inclusiv notele de subsol) şi să vă asigurați că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate din POR 2014-2020, axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.

Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul prezentului apel de proiecte, să consultaţi periodic pagina de internet www.inforegio.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor generale și/sau specifice, precum și alte comunicări / clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014-2020.

Pentru a facilita procesul de completare şi transmitere a cererilor de finanţare, la sediul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR) funcţionează un birou de informare, unde solicitanţii pot fi asistaţi, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea şi pregătirea cererii de finanţare. Întrebările relevante şi răspunsurile corespunzătoare sunt publicate periodic pe pagina de internet a Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR), la secțiunea dedicată POR 2014-2020.

|  | În cadrul prezentului document prin Ghidul general se întelege documentul cu titlul Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, iar prin ghidul specific apelului de proiecte se înțelege prezentul document. |
| --- | --- |

CUPRINS

1	INFORMAȚII AXA PRIORITARA/ PRIORITATEA DE INVESTITII/ OPERATIUNEA	4

1.1	Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon	4

1.2	Care este obiectivul specific al axei prioritare/priorității de investiții?	4

1.3	Care sunt regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări în cadrul axei prioritare 3 / prioritatea de investiții 3.1?	4

1.4	Care sunt acțiunile sprijinite în cadrul axei prioritare/priorității de investiții/operaţiunii?	4

1.5	Indicatori prioritate de investiţii	5

1.6	Indicatori suplimentari de proiect	5

1.7	Care este cuantumul cofinanţării acordate în cadrul prezentului apel de proiecte	5

2	INFORMAȚII APEL DE PROIECTE	6

2.1	Ce tip de apel de proiecte se lansează?	6

2.2	Care este perioada în care pot fi depuse cererile de finanțare?	7

2.2.1	Data și ora lansării cererii de proiecte:	7

2.2.2	Data și ora închiderii cererii de proiecte:	7

2.3	Unde se depun cererile de finanțare si care este modalitatea de depunere?	7

2.4	Care este valoarea minimă și maximă a cererii de finanţare	7

2.5	Care este alocarea financiară pentru această operațiune?	7

2.6	Cine poate solicita finanțarea în cadrul apelului de proiecte nr. POR/AP/2015/3/3.1/A?	8

2.7	Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentului apel de proiecte?	9

3	CRITERII DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE	9

3.1	Eligibilitatea solicitanților	9

3.2	Eligibilitatea cererii de finanţare şi a componentelor individuale ce o compun, precum şi a activităților	10

3.3	Criterii de evaluare tehnică și financiară	14

3.4	Eligibilitatea cheltuielilor	16

3.4.1	Cheltuieli eligibile în cadrul acestui apel de proiecte	16

3.4.2	Cheltuielile neeligibile în cadrul acestui apel de proiecte:	19

4	COMPLETAREA CERERILOR DE FINANTARE	19

4.1	Limba utilizată în completarea cererii de finanțare	20

4.2	Completarea și justificarea bugetului cererii de finanțare	20

4.3	Echipa de implementare a proiectului	20

4.4	Anexele la cerere de finanţare aplicabile prezentului apel	20

4.4.1	Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare	20

4.4.2	Anexele obligatorii la momentul contractării cererii de finanțare	22

4.5	Semnarea cererii de finanțare și a documentelor anexate	23

4.6	Numerotarea cererii de finanțare și a documentelor anexate	23

5	VERIFICAREA, EVALUAREA, SELECȚIA ȘI CONTRACTAREA PROIECTELOR	23

5.1	Conformitate administrativă și eligibilitate. Aspecte generale - criterii, proces, clarificări	24

5.2	Evaluarea tehnică și financiară - criterii, clarificări, vizita la fața locului	24

5.3	Renunțarea la cererea de finanțare și restituirea documentației	24

5.4	Contestații	24

5.5	Etapa precontractuală	25

5.6	Contractarea proiectelor. Clauze contractuale generale, aspecte financiare, monitorizarea realizării activităților proiectului, modificarea contractului de finanțare	25

6	MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI	25

7	Anexe	25

# INFORMAȚII AXA PRIORITARA/ PRIORITATEA DE INVESTITII/ OPERATIUNEA

## Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

| Prioritate de investiții 3.1 | Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. |
| --- | --- |

| Operaţiunea A | Clădiri rezidenţiale |
| --- | --- |

## Care este obiectivul specific al axei prioritare/priorității de investiții?

| Obiectiv Specific | Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari. |
| --- | --- |

## Care sunt regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări în cadrul axei prioritare 3 / prioritatea de investiții 3.1?

Investiţiile care se vor realiza în cadrul operaţiunii A a PI 3.1 vizează toate regiunile de dezvoltare ale României.

## Care sunt acțiunile sprijinite în cadrul axei prioritare/priorității de investiții/operaţiunii?

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale, respectiv:

- îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;

- reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;

- utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum;

- implementarea sistemelor de management energetic având ca scop imbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice);

- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;

- orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice - scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.);

- realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

## Indicatori prioritate de investiţii

Indicatorii priorității de investiție fac obiectul monitorizării performanțelor programului, în ansamblu și se referă la:

- Consumul de energie finală în sectorul rezidenţial (Mtep)

- Scădere anuală a gazelor cu efect de seră (Echivalent tone de CO2)

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr.)

## Indicatori de proiect

Indicatorii de proiect fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiect și se referă la:

- Consumul total anual de energie primară (kwh/an)

- Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an)

- Consumul anual specific de energie (kwh/ m2/an)

- Indicele de emisii echivalent CO2 (kgCO2/m2/an)

- Suprafaţa totală utilă a clădirii (m2)

- Numărul de blocuri reabilitate (nr.)

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr.)

Nu se accepta identificarea și cuantificarea în cadrul cererii de finanțare a altor indicatori în afara celor menționați în cadrul secțiunii 1.6 din prezentul Ghid.

## Care este cuantumul cofinanţării acordate în cadrul prezentului apel de proiecte

Ratele de co-finanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

- 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat;

- 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - UAT şi Asociaţia de proprietari.

UAT, în calitate de solicitant, are obligaţia de a asigura resursele financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente proiectelor ce compun cererea de finanţare (cheltuieli eligibile şi neeligibile), în condiţiile rambursării a maxim 60% din cheltuielile eligibile din FEDR şi de la bugetul de stat, respectiv recuperării ulterioare a cotei-părţi ce revine fiecărei asociaţii de proprietari din valoarea proiectului respectiv (cheltuieli eligibile şi neeligibile).

Modalităţile privind recuperarea sumelor plătite de către UAT aferente contribuţiei asociaţiei de proprietari se vor stabili de comun acord între UAT şi asociaţia de proprietari, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

Contribuţia totală a Asociaţiei/lor de proprietari din bloc este de:

- 25% din valoarea lucrărilor de intervenţie (valoarea cheltuielilor de construcţie-montaj), din care au fost eliminate cheltuielile aferente lucrărilor de intervenție pentru spaţiile comerciale, inclusiv apartamentele cu altă destinaţie decât locuinţă.

- 100% din valoarea lucrărilor de intervenţie (valoarea cheltuielilor de construcţie-montaj) aferente spaţiilor comerciale, inclusiv apartamentele cu altă destinaţie decât locuinţă.

|  | UAT poate acorda ajutoare de natură socială în cazul următoarelor categorii de proprietari, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale: - persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întretinere; - persoane singure/familii care, în ultimele 3 luni anterioare efectuării anchetei sociale de către autoritatea administrației publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sub câștigul salarial mediu net pe economie; - veterani de razboi și soți/soții supraviețuitori/supraviețuitoare ai/ale acestora; - pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/ membru de familie sunt sub câstigul salarial mediu net pe economie. Pentru aceste categorii de proprietari cota de contribuţie proprie obligatorie nu poate fi mai mică de 3,5% din valoarea lucrărilor de intervenţie (valoarea cheltuielilor de construcţie-montaj, din care au fost eliminate cheltuielile aferente lucrărilor de intervenție pentru spaţiile comerciale). Diferența până la 25% din valoarea lucrărilor de intervenţie (valoarea cheltuielilor de construcţie-montaj, din care au fost eliminate cheltuielile aferente lucrărilor de intervenție pentru spaţiile comerciale), va fi suportată de către UAT. Documentele justificative în baza cărora a fost acordat ajutorul sunt responsabilitatea UAT și vor fi păstrate la dosarul proiectului (nu se vor include ca anexă la cererea de finanţare). În cazul în care se aplică, valoarea aferentă acestui ajutor (suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari) va fi menţionată distinct în contractul încheiat între solicitant şi asociaţia/asociaţiile de proprietari pentru depunerea şi derularea proiectelor, Hotărârea AGAP și Hotărârea Consiliului Local de aprobare a cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente. |
| --- | --- |

# INFORMAȚII APEL DE PROIECTE

## Ce tip de apel de proiecte se lansează?

Pentru prioritatea de investiții 3.1, operațiunea clădiri rezidențiale, prin prezentul Ghid se lansează apelul de proiecte cu nr. POR/AP/2015/3/3.1/A pentru care se aplică metoda cererii deschise de proiecte cu depunere continuă.

Modalitatea de depunere a proiectelor are la bază prevederile Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, precum și prevederile prezentului document. Cele două documente se completează sistematic în ceea ce privește informațiile necesare pentru depunerea cererilor de finanțare.

## Care este perioada în care pot fi depuse cererile de finanțare?

### Data și ora lansării cererii de proiecte:

Cererile de finanţare pot fi depuse începând cu data de ...

### Data și ora închiderii cererii de proiecte:

Cererea de proiecte este deschisă până la depăşirea cu 50% a alocării financiare regionale pentru această operațiune, când OI responsabil va suspenda depunerea de proiecte.

|  | În situaţia în care, în urma evaluării tuturor cererilor de finanţare primite până la suspendarea depunerii de proiecte în cadrul operaţiunii, nu se vor contracta cererile de finanțare a căror valoare să acopere alocarea financiară, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional va lansa o cerere de proiecte cu termen limită pentru suma rămasă disponibilă. |
| --- | --- |

## Unde se depun cererile de finanțare si care este modalitatea de depunere?

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune printr-una dintre modalitățile specificate în cadrul Ghidului solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 – 2020, la subsecțiunea 5.3., respectiv:

- fie la sediul agențiilor pentru dezvoltare regională unde va avea loc implementarea proiectului,

- fie prin aplicația electronică MySMIS. Pentru a verifica disponibilitatea aplicației MySMIS la data lansării cererii de proiecte, vă rugăm să accesați site-ul www.inforegio.ro

Restul prevederilor din cadrul Ghidului general, legate de depunerea cererilor de finanțare și de modalitatea de depunere a acestora, rămân aplicabile în cadrul prezentului apel de proiecte.

## Care este valoarea minimă și maximă a cererii de finanţare

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanţare se încadrează în următoarele limite minime și maxime:

Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro

Valoare maximă eligibilă: 5 mil euro

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respective valori minime și maxime este cel precizat în cadrul Ghidului solicitantului – Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014 – 2020, la subsecțiunea 6.2, punctul 4, respectiv, cursul de 4,43 lei/euro.

## Care este alocarea financiară pentru această operațiune?

Alocarea financiară pentru prioritatea de investiții 3.1, operațiunea clădiri rezidențiale este de ... milioane euro. Această alocare este detaliată pe regiunile de dezvoltare, astfel:

| Regiunea de dezvoltare | NE | SE | S | SV | V | NV | C | BI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alocarea în cadrul apelului de proiecte (mil euro) |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Cine poate solicita finanțarea în cadrul apelului de proiecte nr. POR/AP/2015/3/3.1/A?

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte sunt Unităţile administrativ-teritoriale din mediul urban, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitantul este cel care încheie un contract cu asociaţia/asociaţiile de proprietari pentru depunerea şi derularea proiectelor.

Contractul dintre UAT și AP va fi însoţit după caz de toate actele adiţionale. În cadrul contractului este indicat mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, astfel cum acesta a fost stabilit prin HCL şi aprobat prin Hotărâre a Asociaţiei de proprietari, cu respectarea prevederilor prevederilor legislative și ale prezentului Ghid.

Atenţie: Contractul dintre UAT și AP nu se va include ca anexă la cererea de finanţare în vederea depunerii la OI, ci se va păstra de UAT în vederea unor verificări ulterioare.

Asociaţia de proprietari va pune la dispoziţia UAT Hotărârea/Hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei/lor de Proprietari, prin care se aprobă participarea la programul de creştere a eficienţei energetice, intervenţiile/măsurile de creştere a eficienţei energetice, cota de cofinanţare şi valoarea contribuţiei asociaţiei/lor de proprietari (cheltuieli eligibile şi neeligibile) și prin care se certifică luarea la cunoștiință a indicatorilor tehnico-economici. De asemenea, în cadrul Hotărârii/Hotărârilor Adunării Generale a Asociaţiei/lor de Proprietari se va menţiona:

- numărul proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse (obligatoriu minim 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente destinate locuirii);

- numărul proprietarilor care sunt de acord cu lucrările care presupun intervenţii în interiorul apartamentelor (obligatoriu 100% acolo unde soluţia tehnică prevede);

- numărul proprietarilor de apartamente şi spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă care sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse (obligatoriu 100% din totalul proprietarilor de apartamente cu altă destinație decât cea de locuință).

Totodată, dacă este cazul, în cadrul Hotărârii/Hotărârilor Adunării Generale a Asociaţiei/lor de Proprietari se va menționa distinct valoarea ajutorului de natură socială acordat de UAT (suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari).

Atenţie: Hotărârea/Hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei/lor de Proprietari se va/vor include ca anexă la cererea de finanţare în vederea depunerii la OI, iar la contractul de finanţare OI va include doar hotărârea AGAP actualizată, în corelare cu devizul obiectivului de investiție în ultima formă aprobată.

Totodată, Asociaţia de proprietari va prezenta un tabel cu toţi proprietarii din bloc, din care să rezulte obligatoriu acordul din partea a 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente destinate locuirii pentru lucrările de intervenţii propuse prin documentația tehnico-economică, cu excepţia situaţiilor ce presupun intervenţii în interiorul apartamentelor (a se vedea lucrări din categoria I B, literele a), c), categoria I D, literele a), d) şi categoria II literele e), f), detaliate în cadrul secțiunii 3.2 din prezentul ghid), conform soluţiei tehnice, când este necesar acordul tuturor proprietarilor, precum şi cu excepţia apartamentelor şi spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din bloc, când este necesar acordul tuturor proprietarilor acestor spaţii.

Dacă blocul a fost construit cu spaţii comerciale la parter, iar proprietarii acestor spatii nu sunt de acord cu reabilitarea termică a acestora, se poate realiza reabilitarea blocului fără spaţiile comerciale de la parter.

În cazul în care într-un bloc sunt mai multe scări sau tronsoane cu mai multe Asociaţii de proprietari, se va întocmi un tabel centralizator al proprietarilor la nivel de bloc.

Atenţie! Tabelul de proprietari nu se va include ca anexă la cererea de finanţare în vederea depunerii la OI, ci se va păstra de UAT în vederea unor verificări ulterioare.

Nici Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional, nici Agenţia pentru Dezvoltare Regională din regiunea respectivă nu vor avea rolul de a gestiona relaţia contractuală dintre UAT şi asociaţiile de proprietari care şi-au dat acordul pentru realizarea investiţiilor ce fac obiectul contractului de finanţare.

## Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentului apel de proiecte?

O cerere de finantare poate include un număr maxim de 10 blocuri, fiecare dintre acestea constituind o  „componentă”.

O UAT care se încadrează în condiţiile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid, poate depune mai multe cereri de finanţare, conform regulilor expuse în acest ghid.

În accepţiunea acestui Ghid, termenul „bloc” se consideră a fi definit: clădire-bloc de locuinţe - condominiu cu o înălțime de minim P+2 – proprietatea imobiliară formată din proprietăţi individuale definite, apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe şi proprietatea comună indiviză. Dacă un bloc de locuinţe are mai multe scări sau tronsoane, având una sau mai multe Asociaţii de proprietari, toate acestea vor trebui să facă parte dintr-o singură componentă a cererii de finanțare, în vederea asigurării unei soluții tehnice unitare pe întreaga construcţie, inclusiv din punct de vedere al aspectului şi cromaticii anvelopei blocului.

Prin prezentul apel de proiecte nu se finanțează blocurile de locuințe clasate/ în curs de clasare ca monumente istorice.

În cadrul prezentului apel nu se pot depune proiecte pentru obiectivele de investiții localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.

# CRITERII DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE

|  | - Prevederile prezentei secțiuni se corelează cu prevederile secțiunii 6 din cadrul Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, aplicabile axei prioritare 3. |
| --- | --- |

- Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de catre solicitant începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe perioada de valabilitate a contractelor de finanțare.

Pentru aplicarea și obținerea finanțării în cadrul POR 2014-2020, solicitantul, cererea de finanțare și componentele acesteia trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate mai jos menționate.

În cadrul subsecţiunilor următoare sunt prezentate criteriile de eligibilitate şi selecţie aplicabile prezentului apel de proiecte.

Pentru verificarea acestor criterii se va folosi Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii cererii de finanţare şi componentele acesteia, prezentată în Anexa specifică 3.1.A.2 – Grila CAE, ataşată prezentului Ghid specific.

## Eligibilitatea solicitanților

Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul prezentei secțiuni.

- Forma de constituire a solicitantului

Unitate administrativ-teritorială din mediul urban, definită conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Vor fi prezentate hotărârea judecătorească de constatare a rezultatelor alegerilor pentru funcția de primar și hotărârea de constituire a consilului local.

- Solicitantul și/sau reprezentantul legal care îşi exercita atribuţiile de drept NU se încadrează în niciuna din situaţiile prezentante în Declarația de eligibilitate

Pentru completarea cererii de finanțare se va utiliza modelul de declarație de eligibilitate, anexat la Ghidul specific, în care sunt detaliate situațiile în care solicitantul şi/sau reprezentantul legal nu trebuie să se regăsească pentru a fi beneficiarul fiecărei priorități de investiții.

- Contribuţia financiară a solicitantului

Ratele de co-finanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

- 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat;

- 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - UAT şi Asociaţia de proprietari.

UAT, în calitate de solicitant, are obligaţia de a asigura resursele financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente componentelor cererii de finanţare (cheltuieli eligibile şi neeligibile), în condiţiile rambursării a maxim 60% din cheltuielile eligibile din FEDR şi de la bugetul de stat, respectiv recuperării ulterioare a cotei-părţi ce revine fiecărei asociaţii de proprietari din valoarea componentei respective (cheltuieli eligibile şi neeligibile).

Este prezentată Declarația de angajament (Model C – anexă la Ghidul specific) pentru sumele ce implică contribuția solicitantului, precum și a asociaţiei/ilor de proprietari și Hotărârea de aprobare a documentației tehnico-economice.

## Eligibilitatea cererii de finanţare şi a componentelor individuale ce o compun, precum şi a activităților

a)  Referitor la cererea de finanţare

            - Concordanţa cu documentele strategice relevante

TABEL 1:  Documente strategice relevante în cadrul POR 2014-2020 pentru prioritatea de investiţii 3.1

| Axa prioritară | Prioritatea de investiții | Documente strategice relevante |
| --- | --- | --- |
| 3. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon | 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor | - Planuri de acțiune privind energia durabilă; - Strategii de reducere a emisiilor de CO2; - Strategii locale în domeniul energiei; - Alte documente strategice care prevăd măsuri în domeniul eficienţei energetice, conform legislației în vigoare. |

- Pentru îndeplinirea criteriului de eligibilitate este obligatorie încadrarea în cel puţin un document strategic relevant.

            - Structura cererii de finanţare

O cerere de finantare poate include un număr maxim de 10 blocuri, fiecare dintre acestea constituind o „componentă”.

            - Incadrarea valorii totale eligibile a cererii de finanţare în limitele valorilor minime și maxime pentru operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale

Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro

Valoare maximă eligibilă: 5 mil euro

            - Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023

Perioada de implementare a activităților proiectului se referă la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului. Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei activități.

            - Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea

Solicitantul/cererea de finanțare respectă minimul legislativ în aceste domenii, asumat prin Declarația de angajament.

b)  Referitor la componentele cererii de finanțare

            - Contribuţia Asociaţiei/iilor de proprietari

Contribuţia totală a Asociaţiei/lor de proprietari din bloc este de:

- 25% din valoarea lucrărilor de intervenţie (valoarea cheltuielilor de construcţie-montaj), din care au fost eliminate cheltuielile aferente lucrărilor de intervenție pentru spaţiile comerciale, inclusiv apartamentele cu altă destinaţie decât locuinţă.

- 100% din valoarea lucrărilor de intervenţie (valoarea cheltuielilor de construcţie-montaj) aferente spaţiilor comerciale, inclusiv apartamentele cu altă destinaţie decât locuinţă. Pentru aceste spaţii, proprietarii lor (sau Asociația de proprietari dacă decide în acest sens) vor(va) suporta în proporţie de 100% cheltuielile privind lucrările intervenție ce revin spaţiilor respective, conform cotei-părţi din proprietatea comună aferentă aplicată valorii totale a lucrărilor de contrucţii şi montaj din devizul general al obiectivului de investiție.

Este prezentată Hotărârea Adunării Generale a Proprietarilor pentru fiecare componentă (bloc), prin care se aprobă participarea la programul de creştere a eficienţei energetice, intervenţiile/ măsurile de creştere a eficienţei energetice, cota de cofinanţare şi valoarea contribuţiei asociaţiei/lor de proprietari (cheltuieli eligibile şi neeligibile) și prin care se certifică luarea la cunoștiință a indicatorilor tehnico-economici.

            - Perioada de proiectare

Blocul este construit în baza unor proiecte elaborate în perioada 1950 – 1990. Astfel, se va prezenta un extras al cărţii tehnice a imobilului, fişa tehnică a imobilului sau orice alt document din care să rezulte faptul că blocul a fost construit în baza unui proiect tehnic elaborat în perioada 1950-1990.

            - Regimul de înălţime

Regimul minim de înălţime al blocului este P+2 (conform documentaţiei tehnice).

            - Componenta propusă prin prezenta cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi (construcţie/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare

            - Componenta şi activităţile sale se încadrează în obiectivele priorităţii de investiţii 3.1, Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale, şi în acţiunile specifice sprijinite

Lucrările de intervenţie/Acțiunile sprijinite în cadrul acestei priorități de investiție vizează:

- Măsuri de creștere a eficienței energetice a clădirilor rezidențiale

- Măsuri conexe care contribuie la implementarea componentei

I. Măsurile de creștere a eficienței energetice includ:

- lucrări de reabilitare termică a anvelopei;

- lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire;

- instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile;

- alte activităţi suplimentare

Pentru a fi eligibil, o componentă trebuie să propună obligatoriu intervenţii din categoria I A însoţite, după caz, de lucrări din celelalte categorii menţionate mai sus, în funcţie de măsurile propuse prin auditul energetic.

- Lucrările de reabilitare termică a anvelopei cuprind:

  - izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;

  - izolarea termică a faţadei – parte opacă, inclusiv termo-hidroizolarea terasei (hidroizolarea terasei nu este eligibila fără termoizolarea acesteia), respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante;

  - închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor;

  - izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter.

- Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire cuprind:

  - repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;

  - repararea/înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară, repararea/înlocuirea a centralei termice de bloc/scară, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor de CO2;

  - repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi apă caldă menajeră din condominiu, folosind contorizarea individuală prin soluţia distribuţiei “pe orizontală”.

- Instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile - panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldură şi/sau centrale termice pe biomasă, inclusiv achiziţionarea acestora, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră, etc.

- Alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor componentei

  - montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie termică;

  - înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, aferente părților comune ale blocului de locuințe;

  - înlocuirea lifturilor;

  - realizarea lucrărilor de rebranşare a blocului de locuinţe la sistemul centralizat de producere şi furnizare a energiei termice;

  - implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice/gazelor naturale;

  - întocmirea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) ce vizează realizarea de proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

II. Măsurile conexe care contribuie la implementarea componentelor - pot fi eligibile şi următoarele lucrări conexe, în condiţiile în care acestea se justifică din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi, după caz, în auditul energetic, în limita a 15% din valoarea eligibilă a lucrărilor de intervenţie (pentru fiecare componentă/bloc în parte):

- înlocuirea circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol, etc.;

- repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe;

- repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;

- demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;

- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;

- repararea/refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul menţinerii/realizării ventilării naturale a spaţiilor ocupate;

- repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe;

- repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de canalizare menajeră şi/sau pluvială din subsolul blocului de locuinţe până la căminul de branşament/de racord, după caz;

- măsuri de reparaţii/consolidare a clădirii, acolo unde este cazul (lucrările de reparaţii/consolidare nu vizează intervenţii anterioare neautorizate);

- crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (rampe de acces);

- refacerea finisajelor interioare aferente spaţiilor comune din bloc (casa scării).

Lucrările prevăzute în categoria I B, literele a), c), categoria I D, literele a), d) şi categoria II literele d), e) se realizează numai cu acceptul proprietarilor.

Toate lucrările trebuie să fie fundamentate, după caz, în raportul de expertiză tehnică şi/sau raportul de audit energetic.

            - Documentaţia tehnico economică

Documentaţia tehnico - economică se depune doar în format electronic, scanată. Planşele se pot depune scanat sau în formatul în care au fost elaborate electronic însoţite de declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului şi viza proiectantului cu privire la conformitatea acestora.

Este prezentat Raportul de audit energetic, inclusiv fişa de analiză termică şi energetică a clădirii, respectiv certificatul de performanţă energetică, elaborat în baza legislaţiei în vigoare, din care rezultă, prin măsurile propuse, atingerea unui consum specific de energie pentru încălzire nu mai mare de:

- 90 kWh/m2/an pentru zonele climatice I - II;

- 100 kWh/m2/an pentru zonele climatice III - V.

|  | Documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiție nu a fost elaborată/ revizuită/ reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare. - Devizul general nu a fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare. |
| --- | --- |

|  | - Toate documentele ataşate, care au perioadă de valabilitate, trebuie sa fie valabile la data depunerii. |
| --- | --- |

|  | - În cadrul acestui apel de proiecte nu sunt eligibile investiţiile pentru care s-a lansat procedura de achizitie publică pentru execuția lucrărilor de intervenție. |
| --- | --- |

## Criterii de evaluare tehnică și financiară

Evaluarea tehnică și financiară se va realiza în baza Grilei de evaluare tehnică şi financiară, prezentată în cadrul Anexei specifice 3.1.A.3 – Grila ETF, care va cuprinde următoarele criterii de evaluare tehnică și financiară:

            - Contribuția proiectului/componentei la realizarea obiectivelor specifice priorității de investiție

- Scăderea anuală a emisiilor echivalent CO2 (kgCO2/m2/an)

- Reducerea consumului anual specific de energie (kwh/ m2/an)

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr.)

- Tipul de racordare/branşare la reţelele de termoficare (conform soluției tehnice) - Se va acorda prioritate clădirilor conectate la rețelele de termoficare centralizată.

            - Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului/componentei

Calitatea proiectului/componentei

- Coerenţa documentaţiei tehnico-economice – respectarea cerinţelor privind conţinutul şi aspectele calitative.

- Încadrarea în standarde de cost - Preţurile unitare de referinţă ale lucrărilor de intervenţie/activităţilor prevăzute în categoria I propuse prin proiect/componentă se încadreaza în standardele de cost aferente, aplicabile acestei operaţiuni, conform legislaţiei în vigoare. Pentru echipamentele și/sau lucrările pentru care nu există standard de cost se vor prezenta documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent.

- În documentaţia tehnică se va preciza explicit necesitatea/obligativitatea utilizării de produse de construcţii pentru care există documente de atestare a conformităţii - certificat de conformitate/declaraţie de performanţă, în concordanţă cu cerinţele şi nivelurile minimale de performanţă prevăzute de actele normative şi referinţele tehnice în vigoare, aplicabile, astfel cum au fost ele impuse prin memoriile tehnice şi caietele de sarcini.

- Fundamentarea corectă a bugetului proiectului - bugetul proiectului trebuie să fie corelat cu obiectivele proiectului, activităţile acestuia, planul de achiziţii şi devizul general.

Maturitatea proiectului/componentei

- Stadiul pregătirii documentaţiei.

- Proiectele/componentele aflate într-un stadiu avansat de pregătire se punctează suplimentar (obţinerea avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism, a proiectului tehnic, a Autorizaţiei de construire).

Sustenabilitatea proiectului/componentei

- Solicitantul dovedeşte capacitate de a asigura menţinerea, întreţinerea şi funcţionarea investiţiei după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile.

- Solicitantul va verifica respectarea de către asociaţiile de proprietari a obligaţiei de  întreţinere a infrastructurii reabilitate/ amenajate/ modernizate, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizarea/ darea în exploatare, conform contractului dintre UAT şi acestea.

            - Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen, nediscriminarea

- Proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile.

- Proiectul ţine cont de potenţialul de atenuare a dezastrelor naturale şi de adaptare la acestea a investițiilor realizate prin  proiect (ex.: utilizarea de materiale ecologice, care nu întrețin arderea).

- Proiectul prevede crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi.

            - Complementaritatea cu alte investiții realizate din alte axe prioritare ale POR/Prioritate de investiţie, precum și alte surse de finanțare

În cadrul grilei de evaluare tehnică și financiară se detaliază modalitatea de punctare a complementarității proiectului cu alte investiții realizate din alte axe prioritare ale POR, precum și alte surse de finanțare, cu viziunea integrată a proiectului.

TABEL 2:  Complementaritățile punctate în cadrul procesului de evaluare și selecție

| Axa prioritară | Prioritatea de investiții | Complementaritate relevantă |
| --- | --- | --- |
| 3. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon | 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor | - Proiectul este implementat în localităţi pentru care se fac investiţii în sistemul de termoficare sau urmează a fi finanțate în cadrul POIM; - măsurile de mobilitate urbană din cadrul priorității de investiție 3.2 (măsuri comune în cadrul aceleiași strategii), |

            - Bugetul componentei/cererii de finanțare

Pentru fiecare componentă a cererii de finanțare se vor verifica și puncta următoarele:

- Bugetul este complet şi corelat cu activitățile prevăzute.

- Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate conform Ghidului specific.

- Bugetul este corelat cu devizul general al componentei.

|  | - Odată îndeplinite criteriile mai sus menționate, se va verifica corelarea bugetului cererii de finanțare cu bugetele componentelor, a bugetului cererii de finanțare cu calendarul achizițiilor publice, cu devizul centralizator, precum și corelarea devizului centralizator cu devizele generale ale fiecărei componente în parte. |
| --- | --- |

            - Criterii de concentrare strategică a investițiilor

De asemenea, pentru procesul de evaluare și selecție trebuie avute în vedere și criteriile de concentrare definite în cadrul Acordului de parteneriat 2014-2020. În acest sens, se vor vedea informațiile cuprinse în tabelul următor.

TABEL 3:  Criterii de concentrare a investițiilor în conformitate cu Acordul de Parteneriat 2014-2020

| Axa prioritară | Criteriile de concentrare strategică |
| --- | --- |
| 3. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon | - Se va acorda prioritate la finantare proiectelor care fac parte dintr-o strategie integrată de dezvoltare urbană finanțabilă prin axa prioritară 4 Dezvoltare urbană durabilă (punctare suplimentară) |

|  | În procesul de evaluare tehnică și financiară, evaluatorii vor ține cont de aspectele menționate în cadrul Anexei 3.1.A.3.1 la Grila ETF. |
| --- | --- |

## Eligibilitatea cheltuielilor

Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor este menţionată în cadrul Ghidului solicitantului -Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, subsecţiunea 6.4. În cadrul aceleiaşi subsecţiuni sunt detaliate regulile generale de stabilire a eligibilităţii cheltuielilor în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

### Cheltuieli eligibile în cadrul acestui apel de proiecte

- Cheltuieli pentru execuţia de lucrări aferente investiţiei de bază, inclusiv echipamente cu montaj:

- Cheltuielile cu lucrările de reabilitare termică a anvelopei privind:

- izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;

- izolarea termică a faţadei – parte opacă, inclusiv termo-hidroizolarea terasei (hidroizolarea terasei nu este eligibila fără termoizolarea acesteia), respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante;

- închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor;

- izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter.

- Cheltuielile cu lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire privind:

- repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;

- repararea/înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară, repararea/înlocuirea a centralei termice de bloc/scară, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor de CO2;

- repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi apă caldă menajeră din condominiu, folosind contorizarea individuală prin soluţia distribuţiei “pe orizontală”.

- Cheltuielile ce vizează instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile regenerabile - panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldură şi/sau centrale termice pe biomasă, inclusiv achiziţionarea acestora, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră, etc.

- Cheltuielile aferente altor activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului/componentei:

- montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie termică;

- înlocuirea lifturilor;

- realizarea lucrărilor de rebranşare a blocului de locuinţe la sistemul centralizat de producere şi furnizare a energiei termice;

- implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice/gazelor naturale;

- Chetuielile aferente măsurilor conexe care contribuie la implementarea proiectului/componentei, în condiţiile în care acestea se justifică din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi, după caz, în auditul energetic, în limita a 15% din valoarea eligibilă a lucrărilor de intervenţie (pentru fiecare componentă/bloc în parte):

- înlocuirea circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol, etc.;

- repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe;

- repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;

- demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;

- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;

- repararea/refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul menţinerii/realizării ventilării naturale a spaţiilor ocupate;

- repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe;

- repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de canalizare menajeră şi/sau pluvială din subsolul blocului de locuinţe până la căminul de branşament/de racord, după caz;

- măsuri de reparaţii/consolidare a clădirii, acolo unde este cazul (lucrările de reparaţii/consolidare nu vizează intervenţii anterioare neautorizate);

- crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (rampe de acces);

- refacerea finisajelor interioare aferente spaţiilor comune din bloc (casa scării).

- Cheltuieli privind lucrările de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier:

- construirea provizorie sau amenajarea, la construcţiile existente, de vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, depozite pentru materiale;

- branşarea la utilităţi, racorduri, panouri de prezentare, pichete de incendiu (după caz);

- cheltuielile de desfiinţare a şantierului.

- Cheltuieli diverse şi neprevăzute, în limita  a 10% din cheltuielile pentru execuția de lucrări aferente investiției de bază.

- Servicii de consultanță/asistență

- Cheltuielile cu întocmirea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) ce vizează realizarea de proiecte implementate prin POR 2014 – 2020;

- Cheltuielile de proiectare şi asistenţă tehnică, considerate eligibile într-un procent de 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

- Cheltuieli eligibile pentru proiectare şi inginerie ce includ cheltuielile efectuate pentru: elaborarea documentelor - expertiză tehnică, audit energetic (inclusiv audit energetic la finalizarea lucrărilor și elaborarea certificatului de performantaţă energetică a clădirii), documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiect tehnic, detalii de execuţie, verificarea tehnică a proiectului; elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie, studii de impact;

- Cheltuielie privind organizarea procedurilor de achiziție publică ce includ, după caz, plata asistenţei/ consultanţei juridice, în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică.

- Cheltuieli privind serviciile de consultanţă ce includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului/componentelor incluse în cererea de finanţare;

- Cheltuieli eligibile privind asistenţa tehnică ce includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru asistenţă tehnică din partea proiectantului, în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectării; asigurarea supravegherii execuţiei prin diriginţii de şantier desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

- Cheltuielile cu publicitatea şi informarea aferente proiectului, în limita valorii de 4000 lei/ bloc reabilitat.

- Cheltuieli aferente implementării proiectului privind taxele și comisioanele:

- Cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii după cum urmează:

- obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism, precum şi toate taxele pentru avizele cerute prin certificatul de urbanism, taxa pentru obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire, conform prevederilor legale în vigoare;

- obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie;

- obţinerea acordului de mediu;

- obţinerea avizului PSI.

- Cheltuieli conexe organizării de şantier:

- obţinerea autorizaţiei de construire/ de desfinţare a lucrărilor de organizare de şantier;

- taxe de amplasament;

- contractele temporare cu furnizorii de utilităţi şi cu unităţile de salubrizare;

- taxă depozit ecologic;

- chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public;

- costurile apei şi energiei electrice utilizate în incinta organizării de şantier;

- montajul utilajelor şi echipamentelor necesare desfăşurării activităţii;

- Cheltuieli privind cotele legale:

- cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor.

Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie, iar delimitarea obiectelor de construcţie în cadrul obiectivului de investiţii se face de către proiectant. Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie sunt determinate prin devizul pe obiect.

### Cheltuielile neeligibile în cadrul acestui apel de proiecte:

  - Cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020;

  - Cheltuielile privind costurile de funcționare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect;

  - Cheltuielile privind costuri administrative;

  - Cheltuielile de personal;

  - Cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate și dobânzi aferente creditelor;

  - Contribuția în natură;

  - Cheltuielile privind amortizarea;

  - Cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015;

  - Cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004;

  - Cheltuielile privind achiziţia de dotări / echipamente second-hand;

  - Amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;

  - Cheltuielile de audit financiar extern.

Sunt considerate cheltuieli neeligibile cheltuielile datorate destinaţiei spaţiului în proprietate (spaţiile comerciale, inclusiv apartamentele cu altă destinaţie decât locuinţă). Pentru aceste spaţii, proprietarii lor (sau Asociația de proprietari dacă decide în acest sens) vor(va) suporta în proporţie de 100% cheltuielile privind lucrările intervenție ce revin spaţiilor respective, conform cotei-părţi din proprietatea comună aferentă aplicată valorii totale a lucrărilor de contrucţii şi montaj din devizul general al obiectivului de investiție;

Orice cheltuială neeligibilă ce va apărea în timpul implementării proiectului va fi suportată de către solicitant, respectiv de asociaţia de proprietari, conform contractului încheiat între aceștia în vederea pregătirii şi implementarii fiecărei componente incluse în cererea de finanţare.

# COMPLETAREA CERERILOR DE FINANTARE

|  | A se vedea Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 La completarea cererii de finanțare, respectiv Anexa 10.6 aferentă Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, se va avea în vedere și Anexa specifică 1 la Ghidul specific priorităţii de investiţii 3.1 – Operaţiunea A Clădiri publice - Formularul CF. Pentru a facilita identificarea documentelor ce trebuie anexate la cererea de finanţare vă rugăm să consultaţi Modelul A – Opisul cerererii de finanţare adaptat pentru prezentul apel de proiecte. |
| --- | --- |

Pentru prezenta prioritate de investiţii nu se aplică următoarele modele standard:

- Planul de afaceri (Model D)

- Plan de marketing (Model E)

- Acordul de parteneriat (Model F)

- Declarație privind implementarea în parteneriat a proiectului (Model G)

## Limba utilizată în completarea cererii de finanțare

Conform Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020

## Completarea și justificarea bugetului cererii de finanțare

Completarea bugetului cererii de finanțare se va face conform Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020

|  | Suplimentar, pentru completarea bugetului componentelor (blocurilor), se va avea în vedere Anexa Specifică 3.1.A.5 - Model Buget pentru fiecare componentă (bloc) în parte. |
| --- | --- |

## Echipa de implementare a proiectului

Conform Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020

## Anexele la cerere de finanţare aplicabile prezentului apel

Pentru toate proiectele depuse în cadrul POR 2014-2020 sunt solicitate documente obligatorii privind solicitantul şi cererea de finanţare. Momentele solicitării acestora sunt:

- depunerea cererii de finanțare

- etapa precontractuală.

### Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare

- Documentele statutare ale solicitantului

Conform Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020.

- Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului

Conform Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020.

- Declarația de angajament pentru sumele ce implică contribuția solicitantului, inclusiv a asociaţiei/ilor de proprietari

Modelul C – Declarația de angajament

- Declaraţia de eligibilitate a solicitantului și Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA

Conform Modelul B - Declaraţia de eligibilitate

Conform Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 pentru Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA.

- Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea anumitor secțiuni din cererea de finanțare (dacă este cazul).

Conform Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020.

- Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal privind conformitatea formatului electronic al cererii de finanțare cu exemplarul tipărit

Conform Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020.

- Documentația tehnico-economică

Suplimentar față de documentele prevăzute în secțiunea 7.4.1, punctul 14, litera a, din cadrul Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, aplicabile axei prioritare 3, se vor prezenta:

- Expertiza tehnică a clădirii;

- Raportul de audit energetic, inclusiv fişa de analiză termică şi energetică a clădirii, respectiv certificatul de performanţă energetică.

- Certificatul de urbanism

Este obligatorie anexarea la cererea de finanțare a certificatului de urbanism.

- Decizia etapei de încadrare a proiectului/componentei în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisă de autoritatea pentru protecția mediului (dacă este cazul) în conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu completările şi modificările ulterioare

Conform Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020.

- Hotărârea consiliului local de aprobare documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect

Conform Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020.

- Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare – a se vedea structura devizului general din cadrul HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

Conform Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020.

- Suplimentar, se va anexa un deviz centralizator al componentelor cererii de finanțare.

- Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile

Se vor anexa liste separate pentru echipamente și/sau lucrări și/sau servicii, evidenţiindu-se cele două tipuri de cheltuieli (eligibile/ne-eligibile), iar informațiile vor fi corelate cu bugetul proiectului.

- Alte documente solicitate

- Unul din documente strategice relevante incluse în Tabelul 1, din cadrul secțiunii 3.2 a prezentului Ghid, precum și Declarația pe proprie răspundere a solicitantului prin care acesta declară că sumele aferente realizării strategiei de eficiență energetică nu au mai fost solicitate la rambursare din fonduri publice/comunitare.

- Hotărârea/Hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei/lor de Proprietari, prin care se aprobă participarea la programul de creştere a eficienţei energetice, intervenţiile/măsurile de creştere a eficienţei energetice, cota de cofinanţare şi valoarea contribuţiei asociaţiei/lor de proprietari (cheltuieli eligibile şi neeligibile).

- Cartea tehnică a clădirii, pentru fiecare componentă (în lipsa cărtii tehnice a clădirii sau a unui extras al acesteia, se poate prezenta fișa tehnică a acesteia sau orice alt document suport din care să rezulte faptul că respectiva clădire a fost construită în baza unui proiect tehnic elaborat în perioada 1950-1990);

- (dacă este cazul) Pentru echipamentele și/sau lucrările pentru care nu există standard de cost se vor prezenta documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent.

- (dacă este cazul) Pentru a demonstra un grad mai avansat de maturitate a proiectului/componentei se pot anexa inclusiv avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, procesul verbal de recepție al proiectului tehnic, autorizația de construire.

- (dacă este cazul) Pentru a demonstra conformitatea, respectiv neconfomitatea unor lucrări executate în regie proprie cu soluția tehnică a proiectului, se anexează avizul, respectiv declarația proiectantului care a pregătit documentaţia tehnică în vederea solicitării de finanţare prin PI 3.1 A, POR 2014-2020.

### Anexele obligatorii la momentul contractării cererii de finanțare

- Modificări la actele constitutive/statut ale solicitantului

În cazul în care există modificări la documentele statutare anexate la cererea de finanțare, acestea se vor anexa la documentația de contractare, sau se vor transmite documentele statutare consolidate.

- Modificări asupra declarațiilor pe proprie răspundere anexate la depunerea cererii de finanțare, asupra declarației de angajament, Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA, precum și asupra mandatului special (dacă este cazul)

- Declaraţia de eligibilitate a solicitantului

În acest sens, se solicită completarea modelului standard de declarație la momentul contractării:

- respectă formatul standard Model B-Declaratie de eligibilitate

- este datată şi semnată în original de către reprezentantul legal.

- Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local, precum și la bugetul de stat

Extrasele de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate.

- Declaraţia reprezentantului legal prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie au fost/nu au fost înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la cererea de finanţare

- Hotărârea Consiliului Local de aprobare a cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

În conformitate cu declarația de angajament, precum și cu ultima formă a bugetului se va transmite hotărârea de aprobare a cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente.

În hotărârea sus-menţionată trebuie să fie incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, respectiv recuperarii de la asociatiile de proprietari a cheltuielilor care le revin (cheltuieli eligibile și neeligibile).

Hotărârea consiliului local de aprobare a a cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente va conţine următoarele informaţii minime:

- Valoarea totală a cererii de finanţare;

- Valoarea cofinanţării solicitanului;

- Valoarea contribuţiei UAT din total cheltuieli eligibile, respectiv neeligibile (cu specificarea separată a valorii ajutorului social acordat de UAT în cazul anumitor categorii de proprietari - suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari – dacă este cazul);

- Valoarea contribuţiei asociaţiei de proprietari (conform HGAP nr. ... din data de ... );

- Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile şi neeligibile, ce revin Asociaţiei de proprietari.

- Devizul general actualizat

- Dovada achitării debitelor precum şi a penalităţilor aferente altor contracte finanţate din fonduri publice comunitare şi/sau naţionale, în copie conform cu originalul (dacă este cazul)

- Alte documente actualizate

- Hotărârea/Hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei/lor de Proprietari, prin care se aprobă participarea la programul de creştere a eficienţei energetice, intervenţiile/măsurile de creştere a eficienţei energetice, cota de cofinanţare şi valoarea contribuţiei asociaţiei/lor de proprietari (cheltuieli eligibile şi neeligibile), actualizată în corelare cu devizul obiectivului de investiție în ultima formă aprobată (dacă este cazul).

- (dacă este cazul) Pentru a demonstra conformitatea, respectiv neconfomitatea unor lucrări executate în regie proprie cu soluția tehnică a proiectului, se anexează avizul, respectiv declarația proiectantului care a pregătit documentaţia tehnică în vederea solicitării de finanţare prin PI 3.1 A, POR 2014-2020.

|  | Documentația tehnico-economică nu va fi anexă la contractul de finanțare și se va atașa la dosarul adminsitrativ al OI, transmis odată cu contractul de finanțare. |
| --- | --- |

## Semnarea cererii de finanțare și a documentelor anexate

A se vedea Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020

## Numerotarea cererii de finanțare și a documentelor anexate

A se vedea Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020

# VERIFICAREA, EVALUAREA, SELECȚIA ȘI CONTRACTAREA PROIECTELOR

Pentru prioritatea de investiții 3.1, operațiunea clădiri rezidențiale, prin prezentul Ghid se lansează apelul de proiecte cu nr. POR/AP/2015/3/3.1/A pentru care se aplică metoda cererii deschise de proiecte cu depunere continuă.

Aspectele menţionate în Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 vor fi completate/corelate cu următoarele:

## Conformitate administrativă și eligibilitate. Aspecte generale - criterii, proces, clarificări

|  | Se va avea în vedere grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii cererii de finanţare şi a componentelor, aferentă Ghidului specific (Anexa Specific 3.1.A.2 - Grila CAE) |
| --- | --- |

## Evaluarea tehnică și financiară - criterii, clarificări, vizita la fața locului

Evaluarea și selecția componentelor

|  | Se va avea în vedere Grila de evaluare tehnică şi financiară a cererii de finanţare aferentă Ghidului specific (Anexa Specifică 3.1.A.3 - Grila ETF) |
| --- | --- |

Temele ce pot face subiectul clarificărilor în cadrul etapei de evaluare tehnică şi financiară au la bază criteriile de evaluare tehnică și financiară incluse în Anexa Specifică 3.1.A.3 - Grila ETF.

Dacă în urma procesului de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, de evaluare tehnică şi financiară sau de contractare, una sau mai multe componente din cadrul unei cereri de finanţare sunt declarate neeligibile si neconforme, iar restul componentelor sunt declarate eligibile si conforme, cererea de finanţare poate fi acceptată la finanțare în cazul în care se încadrează în limitele minime şi maxime ale valorii totale, respectiv 100.000 EUR şi 5.000.000 EUR, cu solicitarea revizuirii corespunzătoare a secţiunilor relevante din cererea de finanţare iniţială. Solicitarea revizuirii se va face fie în faza de verificare/evaluare (dacă nu a fost epuizată deja solicitarea de clarificări), fie în faza de precontractare (dacă au fost epuizate cererile de clarificări în fazele anterioare).

În urma procesului de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii, precum şi a evaluării tehnico-financiare a unei cereri de finanţare si a componentelor din cadrul acesteia, cererea de finanţare poate fi declarată:

- Admisă

  - parţial – respectiv doar o parte din componentele incluse în cererea de finanţare depusă spre finanţare au fost declarate conforme şi eligibile/ au primit punctaj minim obligatoriu în etapa de evaluare tehnico-financiară, a căror valoare totală se încadrează în limitele minime şi maxime a valorii totale eligibile ale unei cereri de finanţare - respectiv 100.000 euro şi 5.000.000 euro, iar cererea de finanţare a fost acceptată în etapa de evaluare tehnico financiară/ precontractuală cu recomandare de revizuire în respectiva etapă (dacă a fost epuizată deja solicitarea de clarificări);

  - în totalitate - respectiv toate componentele incluse în cererea de finanţare depusă spre finanţare au fost declarate conforme şi eligibile/ au primit punctaj minim obligatoriu în etapa de evaluare tehnico-financiară, iar cererea de finanţare a fost acceptată în etapa precontractuală.

situaţii în care se va trece la etapa de precontractare, sau

- Respinsă, cu indicarea clară a motivelor respingerii.

## Renunțarea la cererea de finanțare și restituirea documentației

Conform Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020

## Contestații

Conform Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020

## Etapa precontractuală

Conform Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020

## Contractarea proiectelor. Clauze contractuale generale, aspecte financiare, monitorizarea realizării activităților proiectului, modificarea contractului de finanțare

Conform Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020.

# MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

Conform Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020.

# Anexe

A se vedea Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020.

Anexe specifice Priorității de Investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale:

            - 3.1.A.1 – Completarea cererii de finanțare

            - 3.1.A.1.1 – La completarea cererii de finanțare – contribuția AP

            - 3.1.A.2 – Grila Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității cererii de finanţare şi a componentelor

            - 3.1.A.3 – Grila de evaluare tehnică şi financiară aferentă componentei nr. ...

            - 3.1.A.3.1 - Elemente relevante pentru punctarea criteriului 5 din Grila ETF

            - 3.1.A.4 – Situaţii particulare aplicabile

            - 3.1.A.5 - Model Buget pentru fiecare componentă (bloc) a cererii de finanțare

            - 3.1.A.6 – Harta cu zonarea climatică a României

            - 3.1.A.7 – Descrierea indicatorilor

            - Modelul A – Opisul cerererii de finanţare adaptat pentru prezentul apel de proiecte

            - Modelul B - Declaraţia de eligibilitate

            - Modelul C – Declarația de angajament

În cadrul fiecărei Agenții de dezvoltare regională  funcționează câte un  Organism Intermediar căruia i s-au delegat atribuţii cu privire la implementarea POR 2014-2020.

Prin gospodărie se întelege unitatea locativă cu o suprafață utilă medie de 47 m2. Numărul gospodăriilor se va calcula astfel: Suprafaţa totală utilă a clădirii (m2)/47 (m2).

Pentru calculul contribuției asociației/lor de proprietari se va utiliza Anexa 3.1.A.1.1 la completarea cererii de finanțare – contribuție AP.

Dacă blocurile/tronsoanele pot fi delimitate din punct de vedere structural, acestea pot fi considerate clădiri distincte.

Idem 3

Conform Legii 121/2014 privind eficienţa energetică, art. 10, alin. (4) şi (5):

(4) În cazul în care încălzirea/răcirea sau apa caldă pentru o clădire sunt furnizate din sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, este obligatorie montarea contoarelor de energie termică în punctele de delimitare/separare a instalaţiilor din punctul de vedere al proprietăţii sau al dreptului de administrare.

(5) În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, este obligatorie montarea contoarelor până la 31 decembrie 2016 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecarui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie. În cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficienţa din punct de vedere al costurilor, este obligatorie montarea repartitoarelor individuale de costuri pe toate corpurile de încălzire din fiecare unitate imobiliara în parte.

Conform anexei 3.1.A.6

Însoțită de o Declarație pe proprie răspundere a solicitantului prin care acesta declară că sumele aferente realizării strategiei de eficiență energetică nu au mai fost solicitate la rambursare din fonduri publice/comunitare.

Chetuielile de proiectare și inginerie sunt eligibile după data de 01.01.2014.

A se vedea Anexa 3.1.A.4

Conform anexei 3.1.A.4 – Situaţii particulare aplicabile